

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П О С Т А Н О В Л Е Н И Е\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 01.04.2025 10-п

Об организации и проведении месячника

по санитарной очистке, благоустройству

и озеленению территории Бурунчинского сельсовета

В целях наведении порядка на придомовых территориях, общественных местах и производственных участках объявить с 4 апреля по 25 мая 2025 года месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Бурунчинского сельсовета:

 1. Руководителям учреждений, независимо от форм собственности, домовладельцам населенных пунктов Бурунча, Новомихайловка с 4 апреля организовать работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных и прилегающих территорий.

 2. 22-23 апреля 2025 года объявить общим субботником по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях и кладбищах сел.

 3. Утвердить план мероприятий месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории Бурунчинского сельсовета согласно приложению.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте сельсовета.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Бурунчинского сельсовета Логинова А.Н.

Глава сельсовета А.Н.Логинов

Разослано: администрации района, прокуратуре района, руководителям учреждений, места для обнародования, сайт сельсовета, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

Бурунчинского сельсовета от 01.04.2025 № 10-п

**План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов Бурунчинского сельсовета Саракташского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные  |
| 1. | Провести аппаратное совещание при главе сельсовета с участием руководителей учреждений по вопросу проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета. | 02.04.2025 | Логинов А.Н. |
| 2. | Вопрос проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельсовета рассмотреть на собраниях граждан. | апрель  | Логинов А.Н. |
| 3. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Бурунчинского сельсовета, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май | Администрация, Руководители учреждений, староста с. Новомихайловка. |
| 4. | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь | Администрация, Руководители учреждений, староста с. Новомихайловка. |
| 5. | Ремонт детских площадок на территории сельсовета. | июнь  | Администрация, староста с. Новомихайловка. |
| 6. | Очистка от мусора русла ручья Бурунчинский | июнь-июль | Администрация, МОБУ «Бурунчинская СОШ» |
| 8. | Благоустройство территории памятников, посвященных событиям ВОВ с. Бурунча. | апрель-май   | Администрация, МОБУ «Бурунчинская СОШ», |
| 12. | Организация субботников по уборке территории с. Бурунча, с. Новомихайловка. | апрель-май   | Администрация, Руководители учреждений, староста с. Новомихайловка. |
| 14.  | Обкашивание придомовых территорий поселения, административного центра, стадиона, детской площадки, территорий предприятий и организаций поселения. | июнь-август  | Администрация, руководители всех форм собственности поселения, население |
| 15. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства. | круглый год | Административная комиссия |